PRISM

Profit Pool Risk & Intelligence Simulation Model

CODEBASE & ARCHITEKTUR AUDIT

Lead Programmer Review — Cleanup & Optimierungsempfehlungen

Erstellt: 9. April 2026

Klassifizierung: CONFIDENTIAL — Internal Use Only

Umfang: ~75.000 Zeilen Code • 56 Python-Module • 40 React-Komponenten • 15 API-Routen-Gruppen

# 1. Executive Summary

Dieser Bericht dokumentiert einen vollständigen Audit des PRISM-Projekts (vormals PULSE) — 75.000+ Zeilen Code, 56 Python-Backend-Module, 40 React-Frontend-Komponenten und 15 API-Routen-Gruppen. Der Audit wurde aus drei Perspektiven durchgeführt: Code-Qualität & Dead Code, Architektur-Konsistenz sowie strategische Design-Entscheidungen vs. unbewusste Annahmen.

## 1.1 Kernergebnisse auf einen Blick

| Dimension | Status | Handlungsbedarf |
| --- | --- | --- |
| V12/Excel-Abhängigkeiten | 246 Zeilen aktiver Import-Code | ENTFERNEN — komplett |
| Legacy-Dokumentation | 34 MD/TXT + 19 PPTX/DOCX/PDF | AUFRÄUMEN — 80% löschbar |
| Dead Code (Frontend) | 10 ungenutzte Komponenten (~800 Zeilen) | ENTFERNEN |
| Dead Code (Backend) | Firewall-Modul (59 Z.), Archive | ENTFERNEN |
| Magic Numbers | 12 undokumentierte Annahmen | KONFIGURIERBAR machen |
| Sicherheit | Keine Auth auf API-Endpunkten | KRITISCH — sofort fixen |
| Test-Coverage Frontend | 0 Tests | Unit-Tests einführen |
| Architektur-Konsistenz | CLAUDE.md vs. Code-Drift | CLAUDE.md aktualisieren |

## 1.2 Audit-Methodik

Fünf parallele Deep-Dive-Analysen: (1) Projektstruktur & Legacy-Artefakte, (2) V12/Excel-Referenzen-Scan, (3) Python-Backend-Qualität, (4) React-Frontend-Review, (5) API & Datenbank-Schema-Analyse. Jede Analyse hat den gesamten Code gelesen und gegen die CLAUDE.md-Spezifikation abgeglichen.

# 2. V12/Excel-Abhängigkeiten — Vollständige Entfernung

Gemäß der klaren Anweisung: Keinerlei Bezug mehr zu einer vorherigen Excel (V12 oder ähnlichem). Kein Ankern an ursprünglichen Trends oder Bewertungen aus dieser Excel in der Berechnungslogik. Nachfolgend alle identifizierten Stellen:

## 2.1 Dateien zum Löschen

| Severity | Finding | Empfehlung |
| --- | --- | --- |
| KRITISCH | pulse/ingestion/excel_reader.py (246 Zeilen) — Gesamtes V12-Import-Modul. Liest Excel-Sheets 1_Consumer bis 6_Competitive. | Datei komplett löschen |
| KRITISCH | pulse/simulation/deterministic.py (173 Zeilen) — V12-Paritäts-Replica. Existiert nur um V12-Dashboard-Zahlen exakt zu reproduzieren. | Datei komplett löschen |
| KRITISCH | pulse/ingestion/firewall.py (59 Zeilen) — Deaktivierter No-Op-Stub. Alle Methoden geben True zurück. | Datei komplett löschen |
| HOCH | run.py (Root-Level) — Auto-Finder für V12-Dateien via Glob-Patterns (*v12*.xlsx, *V12*.xlsx). | Datei löschen oder refactoren |
| HOCH | tests/test_deterministic.py — V12-Paritäts-Tests die nun keine Referenz mehr haben. | Datei löschen |

## 2.2 Code-Stellen zum Bereinigen

| Severity | Finding | Empfehlung |
| --- | --- | --- |
| KRITISCH | pulse/config.py Zeilen 27-36: FORCE_SHEETS Dict mit V12-Sheet-Namen (1_Consumer, 2_Customer, Config, Helper, EM_Input, etc.) | Gesamtes Dict entfernen |
| KRITISCH | pulse/main.py: --input Argument, --mode deterministic Flag, ExcelReader Import (Zeile 19), V12-Pfad-Logik (Zeilen 43, 61, 103-104, 134-155) | CLI-Argumente entfernen, Seed-DB als einzige Datenquelle |
| KRITISCH | pulse/api/app.py Zeilen 69, 310-311: ExcelReader Import und V12-Startup-Load. Lädt V12 on Server-Start wenn --input gesetzt. | Import und Startup-Logik entfernen |
| HOCH | pulse/excel_bridge/writer.py Zeile 56, 248-249: „Deterministic V12 parity sheet“ Output-Tab in Export-Excel. | Sheet entfernen, nur Bayesian-Ergebnisse exportieren |
| HOCH | pulse/backtesting/engine.py Zeilen 3, 324, 346: Referenzen auf „historical assessments“ und V1-V11-Kalibrierung. | V12-spezifische Kalibrierung durch generisches Interface ersetzen |
| MITTEL | pulse/env_loader.py Zeile 195: TEST_EXCEL_PATH Default „v12_sample.xlsx“ | Default entfernen |

## 2.3 CLAUDE.md — V12-Referenzen

CLAUDE.md enthält 45+ Referenzen auf V12, V1-V11, und Excel-Import-Logik (Zeilen 10, 131, 144, 184, 257-259, 361, 363, 881, u.v.m.). Diese müssen alle entfernt werden. Das Datenmodell soll beschreiben, dass Trends über die Seed-Datenbank und die API/Dashboard-UI eingegeben werden — nicht über Excel-Import.

# 3. Legacy-Dateien & Dokumentation — Aufräumplan

## 3.1 Dateien zum sofortigen Löschen

| Severity | Finding | Empfehlung |
| --- | --- | --- |
| HOCH | lu444yrzxt.tmp (9.881 Zeilen) — Temporäre Datei, kein Zweck | Sofort löschen |
| HOCH | pulse_warroom_v3.jsx (1.326 Zeilen, Root-Level) — Duplikat des archivierten v3-Dashboards | Sofort löschen |
| HOCH | archive/dashboard_v3_apple_bain/ (gesamter Ordner, ~6.000 Zeilen) — Veraltetes v3-Dashboard | Gesamten Ordner löschen |
| HOCH | warroom_b64.txt — Base64-encodiertes Asset, obsolet | Löschen |
| HOCH | data/pulse.db (952 KB) — Legacy-DB vor Rename zu prism.db | Löschen, nur prism.db behalten |
| MITTEL | .~lock.PULSE_Strategy_Deck.pdf# — File-Lock-Artefakt | Löschen |

## 3.2 Präsentationen & Dokumente — Versionsbereinigung

Es existieren 5 Versionen des CEO-Briefings (v1-v5), 5 Versionen des CEO-Decks (v1-v5), plus diverse Audit-Reports in mehreren Versionen. Empfehlung: Nur die jeweils letzte Version behalten.

| Datei-Gruppe | Versionen | Empfehlung |
| --- | --- | --- |
| PULSE_CEO_Briefing_*.pptx | Bain, v2, v3, v4, v5 | Nur v5 behalten, Rest löschen |
| PULSE_CEO_Deck_*.pptx/pdf | v1, v2, v3, v4, v5 | Nur v5 behalten, Rest löschen |
| PULSE_War_Room_Audit_*.docx/pdf | v1, v2 | Nur v2 behalten (wird durch diesen Bericht ersetzt) |
| PULSE_Audit_Report.docx | v1 | Wird durch diesen Bericht ersetzt |
| PULSE_Strategy_Deck.pptx/pdf | v1 | Behalten oder archivieren |
| PULSE_Pre-Pitch_Audit_Control_Plan.docx | v1 | Behalten (Referenzdokument) |
| PULSE_Trend_Research_Playbook.docx | v1 | Behalten (aktiv genutzt) |

## 3.3 Markdown/TXT-Dokumentation — Konsolidierung

Im Root-Verzeichnis befinden sich 30 Markdown-Dateien und 8 TXT-Dateien. Viele sind Build-Summaries oder Session-Protokolle, die nach der Entwicklung keinen Wert mehr haben.

### Sofort löschbar (Session-Protokolle & Build-Summaries):

- COMPLETION_SUMMARY.txt — Einmalige Build-Bestätigung

- IMPLEMENTATION_SUMMARY.txt + .md — Entwicklungs-Protokoll, kein laufender Wert

- TASKS_SUMMARY.md — Abgeschlossene Task-Liste

- DELIVERY_CHECKLIST.md — Einmalige Checkliste, erledigt

- DASHBOARD_UPGRADE_SUMMARY.md — Überholt durch aktuelle Version

- PULSE_TO_PRISM_RENAME_SUMMARY.txt — Rename abgeschlossen

- PULSE_TO_PRISM_BEFORE_AFTER_EXAMPLES.txt — Rename abgeschlossen

- AI_MODULES_INDEX.txt — Auto-generierter Index, kein Wert

- DELPHI_MANIFEST.txt — Build-Manifest

- PHASE_3_AI_COMPLETION.md — Einmalige Fertigstellungsbestätigung

### Konsolidierbar (Redundante Dokumentation):

- ANALYTICS_QUICKSTART.md + ANALYTICS_MODULES.md + ADVANCED_ANALYTICS_SUMMARY.md + ADVANCED_MODULES_REFERENCE.md → Zu einer Datei zusammenfassen: ANALYTICS_REFERENCE.md

- DELPHI_QUICK_START.md + DELPHI_COMPONENTS.md + DELPHI_IMPLEMENTATION.md → Zu einer Datei: DELPHI_REFERENCE.md

- TESTING.md + TESTS_README.md + TEST_SUITE_SUMMARY.md → Zu einer Datei: TESTING.md

- AUTH_PAGES_REFERENCE.md + CONNECTION_STATUS_GUIDE.md + COMPONENT_USAGE.md → Zu einer Datei: FRONTEND_REFERENCE.md

### Behalten (Aktive Referenzdokumente):

- CLAUDE.md — System-Spezifikation (muss aktualisiert werden)

- DEPLOY.md — Deployment-Anleitung

- QUICK_REFERENCE.md — API-Schnellreferenz

- SEED_DATA_README.md — Trend-Datenbank-Dokumentation

- PULSE_Trend_Intelligence_Report_March2026.md — Strategisches Research-Dokument

- PULSE_Model_Review_Bain_x_Goldman.md — Methodologie-Review

- TREND_RESEARCH_GUIDE.md + TREND_SOURCE_AUDIT_AND_GAP_ANALYSIS.md — Aktive Referenz

- CONSUMER_JOURNEY_BLUEPRINT.md — Feature-Spezifikation

- TRENDS_VERIFICATION.md — Qualitätssicherung

- AI_QUICKSTART.md — AI-Modul-Dokumentation

- INTEGRATION_MODULES_README.md — API-Integration

# 4. Code-Qualität & Vereinfachungspotenzial

## 4.1 Backend (Python) — Kritische Findings

### 4.1.1 Unbewusste Annahmen (Magic Numbers)

Im gesamten Backend befinden sich 12 hardcodierte Werte, die wie bewusste Design-Entscheidungen aussehen, aber nirgends dokumentiert oder konfigurierbar sind:

| Parameter | Wert | Datei | Problem |
| --- | --- | --- | --- |
| Direction Flip Probability | 0.02 (2%) | bayesian_mc.py:182 | Warum 2%? Keine Quelle, kein Backtest |
| Region Factor Dampening | 0.5 (50%) | bayesian_mc.py:251 | Regionale Unterschiede werden pauschal halbiert |
| Exposure Normalisierung | /5.0 | bayesian_mc.py:237 | Nimmt max. Exposure=5 an, kein Bounds-Check |
| Residual Cross-Force Rho | 0.05 | config.py:132 | Undokumentierte Korrelationsannahme |
| S-Curve Exponent | -12 | config.py:113 | Warum -12? Keine Sensitivitätsanalyse |
| Front-load Curve | sqrt(t) | config.py:104 | Funktionale Form nicht begründet |
| Back-load Curve | t² | config.py:107 | Funktionale Form nicht begründet |
| Default gp1_pct_affected | 0.10 (10%) | models.py:41 | Default ohne Ableitung |
| Default Attenuation | 0.5 | config.py:39 | Soll via Backtest kalibriert sein, ist aber hardcoded |
| Default t-Copula df | 4 | config.py:131 | Heavy-Tail-Annahme ohne empirische Validierung |
| Cholesky Fallback | Eigenvalue fix | bayesian_mc.py:150 | Error wird geschluckt, kein Logging |
| Uniform Clipping | 0.999 | bayesian_mc.py:174 | Numerische Stabilität, aber undokumentiert |

Empfehlung: Alle 12 Parameter in ModelConfig überführen, via PUT /api/v1/config administrierbar machen, und jeweils die Quelle/Begründung als Docstring dokumentieren. Sensitivitätsanalyse für die Top-5 (Direction Flip, Region Dampening, Residual Rho, S-Curve Exponent, t-Copula df) durchführen.

### 4.1.2 Causal DAG — Akzeptiert aber Ignoriert

In bayesian_mc.py (Zeilen 36-39) wird der Causal DAG als Parameter akzeptiert, aber intern komplett ignoriert. Der Kommentar sagt „for backward compatibility“. Dies ist verwirrend — Nutzer denken, kausale Schock-Propagation findet statt, tatsächlich wird nur eine direkte Korrelationsmatrix verwendet.

Empfehlung: Entweder den DAG tatsächlich in die MC-Simulation integrieren (wie in CLAUDE.md spezifiziert), oder den Parameter entfernen und die Architektur-Doku entsprechend aktualisieren. Aktuell ist es ein Phantom-Feature.

### 4.1.3 Game Theory — Hardcodierte Response-Effekte

competitive.py enthält RESPONSE_POOL_EFFECTS mit 12 hardcodierten Multiplikatoren (z.B. defend_with_innovation = 0.005, premiumize_further = 0.008). Keine dieser Zahlen ist dokumentiert, konfigurierbar, oder durch Daten validiert.

Empfehlung: Response-Effekte in die Datenbank migrieren (neue Tabelle competitive_response_effects), über API konfigurierbar machen, und einen „Source“-Kommentar pro Effekt dokumentieren.

### 4.1.4 Unused Backend-Code

- deterministic.py: compute_force_scorecard() und compute_vc_scorecard() — definiert, nie aufgerufen

- Scanner-Routes in api/app.py komplett auskommentiert, scanner.py existiert aber wird nie importiert

- StaticFiles Import in app.py (Zeile 17) — nie verwendet

- aiohttp und feedparser in Requirements — nur in deaktiviertem Scanner verwendet

## 4.2 Frontend (React) — Findings

### 4.2.1 Zehn Ungenutzte Komponenten

Folgende Komponenten sind definiert aber werden nirgends importiert:

| Komponente | Zeilen | Zweck |
| --- | --- | --- |
| AllocationChart.tsx | ~51 | Nie importiert |
| CausalFlow.tsx | ~120 | War für DAG-Visualisierung geplant |
| CompetitivePanel.tsx | ~180 | Competitive Response UI |
| ConvergenceBadge.tsx | ~40 | MC-Convergence-Anzeige |
| ForceRadar.tsx | ~90 | Radar-Chart für Forces |
| ForceWaterfall.tsx | ~110 | Waterfall-Diagramm |
| ProductImpactDetail.tsx | ~150 | Produkt-Detail-View |
| ProductImpactRankings.tsx | ~100 | Ranking-Tabelle |
| ShiftPill.tsx | ~30 | Shift-Badge-Komponente |
| StrategicEvaluation.tsx | ~130 | Strategie-Bewertung |

Empfehlung: Alle 10 Komponenten (~800 Zeilen) sofort entfernen. Falls später benötigt, können sie aus Git-History wiederhergestellt werden.

### 4.2.2 UX-Schwachstellen

- window.prompt() und alert() für Passwortänderung in App.tsx — sollte durch Modal/Toast ersetzt werden

- Keine Retry-Buttons bei fehlgeschlagenen API-Calls

- BurgerMenu-Props werden doppelt durchgereicht in App.tsx

- Iterations-Default hardcoded an 2 Stellen (HeadlineKPI + usePulse) statt aus Config gelesen

- Kein Error-State-UI für individuelle fehlgeschlagene API-Calls

### 4.2.3 Test-Coverage: 0%

Es existieren keine Unit-Tests, Integration-Tests oder E2E-Tests für das Frontend. Dies ist bei 40 Komponenten und ~18.000 Zeilen ein erhebliches Risiko.

Empfehlung: Vitest + React Testing Library einführen. Priorität: Auth-Flow, Simulation-Trigger, Trend-Updates, Delphi-Workflow. Ziel: 60% Coverage für kritische Pfade.

# 5. API & Sicherheit

## 5.1 Kritische Sicherheitslücken

| Severity | Finding | Empfehlung |
| --- | --- | --- |
| KRITISCH | Keine Authentifizierung auf API-Endpunkten. /simulate, /trends, /export/* sind komplett ungeschützt. Jeder kann Simulationen starten, Trends ändern, Daten exportieren. | Depends(require_auth) auf ALLE nicht-öffentlichen Endpunkte |
| KRITISCH | JWT-Secret hardcoded als Fallback: „prism-dev-secret-change-in-production-2026“ | Kein Fallback, Environment-Variable erzwingen |
| KRITISCH | Admin-Emails im Source-Code: laker.alexander@gmail.com als Default-Admin | Nur über Environment-Variable, nie im Code |
| HOCH | Invite-Codes hardcoded: PRISM-2026, HENKEL-STRATEGY, WARROOM-ACCESS | Aus Code entfernen, nur Environment-Variable |
| HOCH | Traceback in 500-Error-Responses exponiert (app.py:1673) | Intern loggen, generische Fehlermeldung an Client |
| HOCH | Kein Rate-Limiting auf /simulate und /auth/login | SlowAPI oder ähnliche Middleware einführen |

## 5.2 Input-Validierung — Lücken

| Endpunkt | Feld | Problem | Fix |
| --- | --- | --- | --- |
| /causal/propagate | shocked_force | Akzeptiert jeden String | Gegen FORCES-Liste validieren |
| /trends (POST) | force, direction | Keine Validierung | Enum-Validator in Pydantic |
| /simulate | magnitude | Keine Bounds | ge=-1.0, le=1.0 |
| /ai/chat | question | Keine Max-Länge | max_length=2000 |
| /optimize | min/max_weight | Keine Cross-Validierung | model_validator: min ≤ max |

## 5.3 API-Spezifikation vs. Implementierung

Von 42 spezifizierten Endpunkten in CLAUDE.md sind 35 implementiert (83%). Die fehlenden 7:

- POST /scenarios, GET /scenarios — Szenario-Management

- POST /backtest/run, GET /backtest/results — Backtesting

- GET /triggers, POST /triggers, GET /triggers/status — Early-Warning

Zusätzlich implementiert aber nicht spezifiziert: CVaR, Sobol, Tipping Points, Reverse Stress (4 Bonus-Endpunkte), Delphi-Workflow (14 Endpunkte, deutlich umfangreicher als spezifiziert), Auth-System (5 Endpunkte).

# 6. Strategische Architektur-Review

## 6.1 Bewusste Design-Entscheidungen vs. Unbewusste Annahmen

Die folgende Analyse unterscheidet zwischen dokumentierten Design-Entscheidungen (in CLAUDE.md als bewusst markiert) und Annahmen, die im Code getroffen wurden ohne explizite Freigabe des Projekteigners.

### Unbewusste Annahmen — Master-Entscheidung erforderlich

| Severity | Finding | Empfehlung |
| --- | --- | --- |
| HOCH | 2% Direction-Flip-Probability: Bei jeder MC-Iteration besteht eine 2%-Chance, dass ein Trend seine Richtung umkehrt (Expansion → Contraction). Dies beeinflusst ALLE Ergebnisse. Keine Quelle zitiert. | Master-Entscheidung: Beibehalten (mit Dokumentation), erhöhen/senken, oder entfernen? |
| HOCH | 50% Region-Dampening: Regionale Exposure-Unterschiede werden pauschal um 50% gedämpft. Ein Trend der z.B. in APAC 5/5 scored aber in WEU 1/5, wird behandelt als wäre der Unterschied nur halb so groß. | Master-Entscheidung: Ist 50% Dämpfung korrekt? Oder soll volle regionale Differenzierung gelten? |
| HOCH | Causal DAG wird im Bayesian MC ignoriert: Obwohl der DAG existiert und über API konfigurierbar ist, fließt er NICHT in die Monte-Carlo-Simulation ein. Nur direkte Korrelationen werden genutzt. | Master-Entscheidung: Soll kausale Propagation in MC integriert werden (wie spezifiziert), oder reicht die Korrelationsmatrix? |
| MITTEL | S-Curve-Materialisierung mit Exponent -12: Die Standard-Materialisierungskurve nutzt eine logistische Funktion mit fixem Exponenten. Die Steilheit dieser Kurve bestimmt, wie schnell Trends wirken. | Master-Entscheidung: Soll der Exponent pro Trend oder Force konfigurierbar sein? |
| MITTEL | Uniform 10% Default für gp1_pct_affected: Jeder neue Trend erhält automatisch 10% als „Fraktion des betroffenen Profit-Pools“. CLAUDE.md spezifiziert 2-25% Range. | Master-Entscheidung: Soll der Default differenzierter sein (z.B. nach Force-Typ)? |
| MITTEL | t-Copula df=4 pauschal: Heavy-Tail-Annahme für ALLE Cross-Force-Korrelationen. df=4 bedeutet extreme Tail-Dependence. Für moderate Szenarien könnte df=8-10 realistischer sein. | Master-Entscheidung: df=4 für Stress-Szenarien, df=8 für Base Case? Oder einheitlich? |

### Sauber strukturierte Design-Entscheidungen (Bestätigt)

- Bayesian-Hierarchisches Modell mit Beta-Posteriors — methodisch korrekt, gut implementiert

- Copula-basierte Dependency-Struktur — konzeptionell sauber, Implementierung funktional

- Provider-agnostisches AI-Interface (LLMProvider ABC) — sauber abstrahiert

- Shift Matrix als primäres Output-Format — klare Trennung von Finanz-Daten

- Two-Audience-Modell (React für Strategy, Power BI für ExCo) — konzeptionell klar

- Delphi-Protokoll mit Kalibrierung und Debiasing — umfangreich implementiert (14 Endpunkte)

- Seed-Datenbank mit 55 Trends und Credibility-Tiers — vollständig und gut strukturiert

- Audit-Trail-System — vorhanden, aber Enforcement lückenhaft

## 6.2 Datenbank-Architektur

Das Datenbank-Schema ist vollständig und stimmt mit CLAUDE.md überein (19 Tabellen). Die Dual-Mode-Unterstützung (SQLite + PostgreSQL) ist sauber implementiert mit Retry-Logik und Migration-Handling.

### Verbesserungspotenzial:

- Keine Foreign-Key-Enforcement auf SQLite (Pragma nicht aktiviert)

- Kein Schema-Versionierungs-/Migrations-Tracking — bei Breaking Changes gibt es keinen Rollback

- In-Memory Draft Storage für Delphi (delphi.py:572) — geht bei Server-Restart verloren

- Global State Lock (app.py:99) — könnte bei concurrency zum Bottleneck werden

- data/pulse.db (952 KB) neben data/prism.db (420 KB) — Legacy-DB sollte entfernt werden

# 7. Priorisierte Handlungsempfehlungen

## 7.1 Sofort (diese Woche)

- V12/Excel-Code entfernen: excel_reader.py, deterministic.py, firewall.py, run.py, test_deterministic.py löschen. Alle V12-Referenzen aus main.py, app.py, config.py, writer.py bereinigen. (~600 Zeilen Code entfernen)

- Sicherheit fixen: Auth-Middleware auf alle API-Endpunkte. JWT-Secret und Admin-Emails aus Code entfernen. Traceback aus Error-Responses entfernen.

- Temp-/Legacy-Dateien löschen: lu444yrzxt.tmp, pulse_warroom_v3.jsx, archive/, warroom_b64.txt, data/pulse.db, Lock-Dateien. (~18.000 Zeilen entfernen)

## 7.2 Kurzfristig (2 Wochen)

- Dokumentation konsolidieren: 10 Session-Protokolle löschen, 12 redundante MDs in 4 Referenz-Dokumente zusammenfassen. Präsentationen auf jeweils letzte Version reduzieren.

- Magic Numbers externalisieren: Alle 12 hardcodierten Parameter in ModelConfig überführen. Sensitivitätsanalyse für Top-5 durchführen.

- Input-Validierung: Pydantic-Validatoren für alle String-Felder (force, direction, shocked_force). Cross-Field-Validierung für Allocation-Request.

- 10 ungenutzte Frontend-Komponenten entfernen: ~800 Zeilen Dead Code. Aus Git-History wiederherstellbar falls später benötigt.

## 7.3 Mittelfristig (1 Monat)

- CLAUDE.md aktualisieren: Alle V12-Referenzen entfernen. Datenfluss dokumentieren: Seed-DB → API/Dashboard → Bayesian MC → Shift Matrix. Bonus-Features (CVaR, Sobol, Delphi) dokumentieren.

- Frontend-Tests einführen: Vitest + React Testing Library. Priorität: Auth, Simulation, Trend-Updates. Ziel: 60% Coverage.

- Causal DAG Integration entscheiden: Entweder in Bayesian MC integrieren (wie CLAUDE.md vorsieht) oder aus Architektur entfernen und als reines Visualisierungs-Tool belassen.

- Game Theory Response-Effekte in DB migrieren: Neue Tabelle competitive_response_effects, über API konfigurierbar.

# 8. Quantitative Zusammenfassung

| Maßnahme | Zeilen entfernt | Dateien betroffen | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| V12/Excel-Code löschen | ~600 | 8 Dateien | Sofort |
| Temp/Legacy-Dateien löschen | ~18.000 | 6 Dateien + 1 Ordner | Sofort |
| Ungenutzte Frontend-Komponenten | ~800 | 10 Dateien | Kurzfristig |
| Session-Protokolle löschen | ~3.000 | 10 Dateien | Kurzfristig |
| Redundante Doku konsolidieren | ~2.000 (Netto-Reduktion) | 12 → 4 Dateien | Kurzfristig |
| Alte Präsentations-Versionen | N/A (Binär) | ~12 Dateien | Kurzfristig |
| GESAMT | ~24.400 Zeilen | ~55 Dateien |  |

Netto-Ergebnis nach Cleanup: Von ~75.000 Zeilen auf ~50.600 Zeilen. Das Projekt wird um ein Drittel schlanker, besser strukturiert, und frei von historischen Abhängigkeiten.

Ende des Audit-Berichts

PRISM Codebase Audit — 9. April 2026 — Klassifizierung: CONFIDENTIAL